附件

青浦区2025年农村人居环境优化提升行动任务清单

| 类别 | 任务名称 | 任务要求 | 牵头部门 | 相关单位 | 完成时间节点 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升村容风貌 | （一）设计水平提升行动 | 1.推进一批郊野单元控详规划编制。以规划引领，推动“五好两宜”和美乡村试点、乡村振兴示范村、全域土地综合整治、农民平移集中居住等重点项目实施。 | 区规划资源局 | 区农业农村委、区建设管理委、各街镇 | 11月底 | 推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，形成初步方案。 | 推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，优化完善初步方案。 | 推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，形成草案成果。 | 推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，完成规划编制。 |
|  |  | 2.开展“沪派江南”风貌保护传承试点行动建设工作，加快推进青浦区金泽西岑、白鹤曙光2个营造试点实施方案批复落地，加快推进市级首发项目。持续开展农民相对集中居住平移项目的风貌评估，充分发挥乡村三师联创机制，突出跨界融合、品质引领。 | 区规划资源局、区建设管理委 | 各街镇 | 11月底 | 形成并上报两个“沪派江南”试点单元规划实施方案及2025年首发项目清单。 | 市级土地整治项目上报立项，明确资金和项目范围，并推进办理项目前期手续。 | 推进全域土地综合整治实施方案编制工作。 | 推进启动区范围内项目前期手续办理及开工建设。 |
|  | （二）农房建设提升行动 | 3.基本完成“三高两区”范围内有意愿农户签约。保障安置房建设品质和建设进度，确保2022年底前签约项目（3518户）的安置率超过90%。开展已完工项目的总体验收工作。 | 区建设管理委 | 区农业农村委、各街镇 | 11月底 | 明确2025年度实施计划，持续推进已签约项目建设工作。 | 持续推进已签约项目建设工作，竣工项目尽早交付，建设项目有序开展。 | 持续推进已签约项目建设工作，竣工项目尽早交付，建设项目有序开展。 | 持续推进，服务街镇做好完工项目的交付工作，争取完成市级目标任务。 |
|  |  | 4.持续完善农房建设管理，抓好农民建房“施工图纸、建房队伍、设计队伍、监管力量”。推动农房建管系统二期建设。 | 各镇人民政府、街道办事处 | 区规划资源局、区建设管理委、区农业农村委 | 11月底 | 持续完善农房建设管理，抓好农民建房“施工图纸、建房队伍、设计队伍、监管力量”。推动农房建管系统二期建设。 |  |  |  |
|  |  | 5.按计划完成年度低收入农户危旧房改造25户。 | 区建设管理委 | 相关街镇 | 11月底 | 落实各街镇审核确认年度改造项目。 | 指导各相关街镇完成项目立项。 | 各街镇陆续开展施工。 | 完工。 |
|  | （三）公共空间美化行动 | 6.建设优美公共空间，结合“五好两宜”和美乡村试点、第七批乡村振兴示范村建设，打造公共空间样板。 | 区农业农村委 | 相关街镇 | 11月底 | 围绕第七批乡村振兴示范村和“五好两宜”和美乡村试点建设任务，合理充分利用公共空间打造样板。 |  |  |  |
|  |  | 7.建成0.8万户美丽庭院（小三园）。第七批乡村振兴示范村美丽庭院（小三园）建设全覆盖。 | 区农业农村委 | 美丽庭院（小三园）建设（户）:赵巷178；华新1000；重固200;白鹤1600；朱家角700；练塘3600；金泽1000；香花桥50。 | 11月底 | 下达各街镇目标，落实建设项目。 | 完成0.16万户。 | 完成0.4万户。 | 完成0.8万户。 |
|  |  | 8.加强乡村标识引导，村主要道路、公服站点、景观节点配置标示标识，第七批乡村振兴示范村按要求设置到位。 | 区农业农村委 | 相关街镇 | 11月底 | 第七批乡村振兴示范村建设严格按照《上海市乡村标识系统建设指引（试行）》，将村内标识设置到位。 |  |  |  |
|  | （四）架空杆线序化行动 | 9.完成农村杆线序化58.9公里，加强和规范新增杆线架设管理。 | 区农业农村委 | 区建设管理委 架空线路序化（公里）:赵巷4；华新2；重固0.9；白鹤2；朱家角16；练塘20；金泽8；夏阳1；香花桥5。 | 11月底 | 下达各街镇目标，落实建设项目。 | 完成11.78公里。 | 完成29.45公里。 | 完成58.9公里。 |
| 提升村容风貌 | （五）散埋乱葬整治行动 | 10.围绕新城建设，结合乡村振兴战略，进一步深化殡葬改革，着力解决散埋乱葬问题，同时进一步完善殡葬管理网络，建立预防、制止散埋乱葬的长效机制，促进殡葬事业健康发展。 | 区民政局 | 区文明办、公安青浦分局、区财政局、区规划资源局、区农业农村委、区文化旅游局、区绿化市容局、区水务局、各街镇 | 6月底 | 散埋乱葬整治量达到总量的90%。 | 散埋乱葬整治基本清零，逐步形成散埋乱葬长效机制制度。 | 全面启动巡查、验收工作，基本实现存量清零、动态清零。 | 落实"发现-上报—处置"全流程管控，严防问题回潮。 |
| 深化生态治理 | （六）农村厕所革命行动 | 11.加强已改造卫生户厕的跟踪维护，持续巩固农村卫生户厕改造全覆盖成果、促进质量提升，严禁出现小粪缸、旱厕等反弹现象。 | 区卫生健康委 | 各街镇 | 11月底 | 结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。 | 结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。 | 结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。 | 结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。 |
|  |  | 12.按照行政村三类及以上标准公厕数量不少于1个的要求，持续推进农村公厕提档升级2个。重点在“五好两宜”和美乡村试点、乡村振兴示范村、集中居住点等区域推进建设二类及以上标准公厕。A级旅游景区推进建设二类及以上旅游厕所。 | 区绿化市容局、 | 区农业农村委、区文化旅游局、各街镇 | 11月底 | 梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。统计、上报A级景区旅游厕所新建情况。 | 梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。督促、指导新建旅游厕所按照国标要求建设。 | 梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。现场检查旅游厕所建设情况，并提出整改建议。 | 梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。组织开展A级景区旅游厕所初审评级，并将评定情况上报市局。 |
|  |  | 13.建立、完善“一厕一档”，按需配置无障碍等人性化服务设施设备，持续提升保洁实效，落实专人保洁、巡回保洁。 | 区绿化市容局 | 各街镇 | 11月底 | 持续完善“一村一档”，提升保洁实效。 |  |  |  |
|  | （七）生活污水治理行动 | 14.加强农村生活污水处理设施运维管理，启动农污设施评估，推进降本增效改造，全市农村生活污水治理率达到97%以上。 | 区水务局 | 各街镇 | 11月底 | 全市农村生活污水治理率达到97%以上。 |  |  |  |
|  |  | 15.推进农村生活污水治理成效“三基本”评价工作。 | 区水务局 | 各街镇 | 11月底 | 推进农村生活污水治理成效“三基本”评价工作。 |  |  |  |
|  | （八）生活垃圾治理行动 | 16.保持100%农村生活垃圾有效收集、无害化处理，农村生活垃圾分类达标率稳定在95%以上。 | 区绿化市容局 | 各街镇 | 11月底 | 制定年度生活垃圾分类工作方案，召开年度会议动员部署。指导督促属地街镇加强源头分类管理，实行分类收集、分类运输、分类处置。加强村居垃圾分类实效检查，开展干、湿垃圾末端处置监管。 | 指导督促属地街镇加强源头分类管理，规范落实分类收运要求，持续加强监管，确保农村地区垃圾分类达标率保持在95%以上。 | 指导督促属地街镇加强源头分类管理，规范落实分类收运要求，持续加强监管，确保农村地区垃圾分类达标率保持在95%以上。 | 全面实现100%农村生活垃圾有效收集和无害化处置。 |
| 深化生态治理 | （八）生活垃圾治理行动 | 17.进一步加强湿垃圾资源化利用，农村区域湿垃圾90%纳入资源化处置体系。 | 区绿化市容局 | 各街镇 | 11月底 | 督促有条件的农村地区做好湿垃圾就近就地资源化利用。生活垃圾全部纳入资源化处置体系处置。 |  |  |  |
|  |  | 18.推进农村生活垃圾分类减量，全年生活垃圾回收利用率达到35%以上。持续推进农村聚居点、投放点和垃圾房改造提升，加大农村手推类上门收集车更替力度，按标准配备环卫保洁员，提升生活垃圾清运保洁专业化、标准化、机械化水平。 | 区绿化市容局 | 各街镇 | 11月底 | 进一步加强全年生活垃圾总量可控，优化可回收物收运体系建设和运维管理，规范主体企业清运工作。因地制宜推进有处置能力的农村地区湿垃圾就近就地处置。加快推进区生物资源化利用中心年内投料试运行，全年生活垃圾回收利用率达35%以上。 |  |  |  |
| 推进公共服务均等化 | （九）基础设施升级行动 | 19.持续推进农村公路提档升级改造，实施农村公路提档升级改造项目17公里。 | 区建设管理委 | 相关街镇 | 11月底 | 完成立项，计划公告，办理政府采购。 | 完成招投标100%，陆续开工。 | 完工率不低于50%：推进在建项目质量、安全、进度。 | 完工，完成年度目标。 |
|  |  | 20.完成10公里村内C级道路和2.3公里临河安全隐患道路整治。推进全覆盖建立镇级沿线村桥结构安全定期检查评定机制，开展长效管护星级村市级评定，试点开展村内道路状况自评价，推进村内道路数字化管理。 | 区建设管理委 | 相关街镇 | 11月底 | 项目梳理及确认。 | 项目前期准备。 | 完成各项前期准备工作，开工建设。 | 完成年度计划。 |
|  | （十）公共服务设施完善行动 | 21.完善农村基本公共服务设施配置，新改建公共服务设施35个。 | 区农业农村委 | 相关街镇 | 11月底 | 摸排任务量，落实建设点位。 | 推进项目建设前期手续办理。 | 启动建设，稳步推进各个项目建设。 | 完成年度任务。 |
|  |  | 22.利用闲置农房和存量集体建设用地、房屋等资源建设乡村养老服务设施，完成4家长者照护之家建设。 | 区民政局 | 朱家角镇、华新镇、练塘镇、金泽镇各1家 | 11月底 | 完成选址、项目立项。 | 完成方案设计、概算，进场施工。 | 完成建设，设备进场。 | 试运营。 |
|  | （十一）卫生健康村镇建设行动 | 23.常态化健康街镇建设，实施一批合民意、惠民生的健康服务项目，推动形成健康上海行动的有效工作模式。 | 区卫生健康委 | 各街镇 | 11月底 | 部署、培训、制定工作方案。组织开展控烟宣贯月，制定健康积分制方案，做好项目实施前准备。 | 按计划开展相关活动，围绕爱国卫生月、健康教育周、世界无烟日等活动有序开展。 | 开展现场指导，落实推进相关工作，做好健康积分制等各项目过程管理。 | 总结、评估、交流各项工作。 |
| 提升自然景观 | （十二）绿色田园建设行动 | 24.统筹推进高标准农田新增建设和改造提升，2023年项目于2025年上半年完成验收，2024年项目于2025年建设完成，2025年新增建设高标准农田2000亩，改造提升高标准农田500亩。 | 区农业农村委 | 高标准农田建设：2023年高标准农田建设项目涉及金泽镇、赵巷镇、香花桥街道，2024年高标准农田建设项目涉及朱家角镇、重固镇、夏阳街道，2025年高标准农田建设项目涉及练塘镇、重固镇、华新镇 | 11月底 | 2023年项目开展审价审计；2024年项目完成50%；2025年项目完成方案编制。 | 2023年项目完成验收；2024年项目完成100%；2025年项目开展申报。 | 2024年项目开展审价审计；2025年项目下达批复，开展前期准备工作。 | 2024年项目完成验收；2025年项目开工建设。 |
|  | （十二）绿色田园建设行动 | 25.农药包装废弃物回收率达到100%，农膜回收率达到97%，试点推广全生物降解地膜，因地制宜配置秸秆、蔬菜废弃物、藤蔓等就地就近处理设施。 | 区农业农村委 | 各街镇、现代农业园区 | 11月底 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 农药包装废弃物回收率达到100%，农膜回收率达到97%。 |
|  |  | 26.深化农业面源污染治理,农田化肥、农药总施用量较“十三五”末分别下降9%、10%,畜禽养殖废弃物和粮油作物秸秆资源化利用实现全覆盖。 | 区农业农村委 | 各街镇 | 11月底 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 化肥、农药总施用量较“十三五”末分别下降9%、10%；粮油作物秸秆资源化利用率达到98%。 |
|  | （十三）水环境提升行动 | 27.持续推进河湖水系综合治理，强化中小河道管理养护、按需实施镇村级河道疏浚，完成年度16公里河湖整治任务。 | 区水务局 | 各街镇 | 11月底 | 累计完成3公里河道整治。 | 累计完成7公里河道整治。 | 累计完成11.5公里河道整治。 | 累计完成16公里河道整治。 |
|  |  | 28.持续推进生态清洁小流域建设，推进3个生态清洁小流域示范点建设、开展3个水美村庄试点。 | 区水务局 | 各街镇 | 11月底 | 生态清洁小流域示范点建设累计完成30%，水美村庄试点累计完成10%。 | 生态清洁小流域示范点建设累计完成60%，水美村庄试点累计完成40%。 | 生态清洁小流域示范点建设累计完成90%，水美村庄试点累计完成70%。 | 生态清洁小流域示范点建设累计完成100%，水美村庄试点累计完成100%。 |
|  |  | 29.加快推进全市入河入海排污口整治工作，累计完成全区60%的排污口整治任务。 | 区生态环境局 | 各街镇 | 11月底 | 入河排污口整治率达35%。 | 入河排污口整治率达45%。 | 入河排污口整治率达55%。 | 入河排污口整治率达60%。 |
|  |  | 30.开展违规网具整治和打击非法捕捞工作。 | 区农业农村委 | 公安青浦分局 、区市场监督管理局、各街镇 | 11月底 | 开展日常巡查及专项执法行动，强化禁渔期普法宣传，指导街镇开展违规网具整治工作。 | 开展日常巡查及专项执法行动，指导街镇开展违规网具整治工作。 | 开展日常巡查及专项执法行动，指导街镇开展违规网具整治工作。 | 开展日常巡查及专项执法行动，指导街镇开展违规网具整治工作。 |
|  | （十四）乡村绿化行动 | 31.提升乡村绿化美化水平，实施公益林抚育0.15万亩，通过林相改造、优化乔灌草结构，增加乡土树种、色叶树种使用量。 | 区绿化市容局 | 各街镇 | 11月底 | 落实地块、方案编制。 | 完成设计评审，立项。 | 招投标、开工。 | 完工。 |
|  |  | 32.推进乡村公园规划布局体系建设，打造9座开放休闲林地，累计建成30座开放休闲林地。 | 区绿化市容局 | 各街镇 | 11月底 | 落实地块、方案编制。 | 完成设计评审，立项。 | 招投标、开工。 | 完工。 |

| 建立健全长效管理机制 | （十五）开展村庄清洁行动 | 33.以“十清一改”（清“五违”、清“立面”、清“缸、坛、罐”、清“违规户外设施”、清“乱设摊”、清“河沟”、清“污染物”、清“房前屋后”、清“垃圾”、清“杂地”、改不良习惯）为重点，常态化开展村庄清洁行动。 | 区农业农村委 | 各街镇、现代农业园区 | 11月底 | 部署开展村庄清洁攻坚行动。 | 结合五一等时间节点部署开展村庄清洁周专项行动。 | 结合七一等时间节点部署开展村庄清洁周专项行动。 | 结合中秋、国庆、元旦等时间节点部署开展村庄清洁周专项行动。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （十六）发挥村民主体作用 | 34.推广运用环境区责任制、以工代赈和评比等模式，激发和吸引更多农户参与美丽庭院、垃圾收集处理设施和公共绿地等管护，获得物质奖励、精神鼓励和劳动收入。 | 区农业农村委 | 各街镇 | 11月底 | 指导督促各街镇（园区）推广运用环境区责任制、以工代赈和评比等模式，逐步完善农村人居环境责任区制度。 |  |  |  |
|  |  | 35.深化积分制体系运用，持续将农村人居环境等纳入积分制管理，做到村庄形态基本完整的行政村全覆盖。 | 区农业农村委 | 各街镇 | 11月底 | 提供乡村治理积分制工作典型案例。 |  |  |  |
|  | （十七）建立健全长效管护机制 | 36.完善农村公共基础设施管护责任清单，建立公示制度，落实管护资金。 | 区农业农村委 | 各街镇 | 11月底 | 根据《青浦区农村人居环境长效管护实施方案》推进农村公共基础设施日常维护，落实管护责任，加强日常督导检查。 |  |  | 完成年度督查考核，落实长效管护资金。 |