青浦区教育系统公办学校单位

20万以下工程建设项目

廉政风险防控手册

第一部分 工作流程

| 总流程 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 1.项目决策、申报 | 学校 |
| 2.项目审定、方案优化 | 校产管理中心基建科—质量管理科 |
| 3.施工过程安全、质量管理（“备案制”管理） | 学校、校产管理中心基建科—质量管理科 |
| 4.工程项目竣工结算审计 | 青浦区校产管理中心基建科—造价管理科 |
| 5.支付工程款、报账 | 学校、会计核算中心 |
| 6.信息公开 | 学校 |

一、项目决策、申报流程

| 环节 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 1.向校务会提交维修项目清单 | 学校总务处 |
| 2.学校校务会商量决定工程建设项目（包括预算）、施工单位 | 学校 |
| 3.填写《专项经费项目申报书》（修缮改造类）及方案 | 学校（邀请专业部门作好事先指导） |
| 备注：1.项目必须提前一年决策、申报 2.校务会会议记录需存档 |  |

二、项目审定、方案优化流程

| 环节 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 1.方案优化：实地查看调研，审核项目工程内容范围、工程量、施工方案 | 校产管理中心基建科—质量管理科 |
| 2.核实工程承包单位是否符合规定 | 校产管理中心基建科—质量管理科 |
| 3.委托总承包单位编制《项目预算书》（预算金额10万元及以上按规定办理政府采购手续：填报《工程项目政府采购计划申报表》、申领《通知单》） | 学校 |
| 4.填写《青浦区中小学校小额基建、修缮项目备案表》（一式四份，交校产管理中心基建科备案） | 学校 |

三、施工过程安全、质量管理流程

| 环节 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 1.经审核同意后，签订《工程承包合同》、《安全文明施工协议》、《廉洁协议》 | 学校、总承包单位 |
| 2.施工过程日常安全质量管理（督促总承包企业即时编制上报《开工报告》、材料及分部分项检验验收资料、《竣工报告》、《竣工验收报告》） | 学校为监管主体、校产管理中心基建科—质量管理科协助并指导 |
| 3.工程质量竣工验收 | 学校、校产管理中心基建科—质量管理科、总承包单位 |

四、工程项目竣工结算审计流程

| 环节 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 1.施工队提供项目完成后工作量清单，学校核实并签证，编制《工程项目竣工结算书》，与《施工合同》、《政府采购申报表》（10万元及以上项目）、《项目备案表》一起提交 | 总承包单位、学校 |
| 2.工程量审核、工程造价审计 | 青浦区校产管理中心基建科—造价管理科 |
| 3.出具《小额基建工程结算审定单》 | 青浦区校产管理中心基建科—造价管理科 |

五、付款、报账流程

| 环节 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 1.依据《施工合同》、《政府采购申报表》（10万元及以上项目）、《项目备案表》、《小额基建工程结算审定单》、《预算单位财政性建设资金直接支付申请表》支付工程款 | 学校 |
| 2.依据《施工合同》、《政府采购申报表》（10万元及以上项目）、《项目备案表》、《小额基建工程结算审定单》报账 | 会计核算中心 |

六、信息公开流程

| 环节 | 责任单位或部门 |
| --- | --- |
| 学校向全体教职工公布全年修建的项目、承建单位、结算经费 | 学校 |

学校操作流程简易图

1.项目决策、申报

填报《专项经费项目申报书》（修缮改造类）

2.项目审定、方案优化

上报校产管理中心基建科，审定项目工程内容范围、工程量、施工方案

落实工程承包单位（属地区域化管理）

编制《工程项目预算书》

填报《青浦区中小学校小额基建、修缮项目备案表》

预算金额10万元及以上项目按规定办理政府采购手续：填报《工程项目政府采购计划申报表》、申领《通知单》

3.施工过程安全、质量管理（“备案制”管理）

督促总承包企业即时编制上报《开工报告》、材料及分部分项检验验收资料、《竣工报告》、《竣工验收报告》

4.工程项目竣工结算、审计

5.付款、报账

填报《预算单位财政性建设资金直接支付申请表》

督促总承包企业及时编制上报《工程项目竣工结算书》、申领    《小额基建工程结算审定单》

签订《工程承包合同》、《安全文明施工协议》、《廉洁协议》

第二部分 廉政风险防控表

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：教育局分管工程建设副局长	  填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 1.紧扣党风廉政建设主题，抓好一科二中心（计财科、校产管理中心、会计核算中心）作风建设，树立服务与管理理念。 2.熟悉项目流程，从严规范建设程序，分析岗位潜在廉政风险，制定防范预警措施。 3.加强基层调研，以项目安全性、必要性、可行性为基础，核定年度校舍修缮项目及投资计划。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 1.调研深度不足，项目及投资计划缺乏论证评估，造成项目教育经费的浪费。 2.项目实施过程，工作量变化、事前评审缺位、资金控制力度不足，造成项目超预算。 3.授意施工企业承接工程及材料供应商提供建材。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 1.督促项目调研，严格审核基层单位上报项目修缮方案及经费，着力控制项目和投资计划。 2.以安全、质量为原则，加强教育系统施工企业“准入”制度，挖掘准入企业管理力度，确保校舍修缮安全、有效实施。 3.分解项目实施管理责任及岗位廉政风险防范预警措施，深化督查方案，加强检查与指导。 |  |  |
| 责 任人 员 | 局长 | 风 险 等 级 | 高（√）；中（ ）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：教育局负责工程建设科室长	  填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 1.以加强党风廉政建设和工作作风建设为重点，严格执行法律法规及相关规范制度；以服务、管理、指导为宗旨贯穿教育后勤工作，提高工作职能。 2.提升岗位自律，严格落实廉政风险防范预警措施，自洁自廉。 3.按照校舍修缮年度计划，着重对项目内容作细化、分解、指导、协助，做好项目概算及投资计划，加强造价审核，防范财政资金风险。 4.加强过程管理，协调、帮助解决相关环节难点、重点。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 1.对基层学校修缮方案，评估、指导不深入，修缮内容调整随意性，项目概算不完善、不正确，造成投资失误。 2.实施过程管理缺位，管理人员工作失责，对校舍修缮缺少全面掌控。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 1.分解管理职能，提高基层学校、校产管理中心基建科、造价管理科工作质量和工作效率，协力完成校舍修缮任务。 2.细化管理岗位职责，落实廉政风险防范预警措施。 3.完善项目实施过程管理、检查、指导。 |  |  |
| 责 任人 员 | 分管副局长 | 风 险 等 级 | 高（ ）；中（√）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：校产管理中心基建科-质量管理科	填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 1.项目审定、方案优化 2.施工管理的指导和监督（“备案制”管理） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 1.实地调查马虎、研究深度不足，偏听学校要求增加不合理工程规模或商定结果存在明显缺陷等。 2.迎合总承包单位意向，在建设规模、工程投资等方面增加不合理额度。 3.对工程项目存在明显安全隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。对工程进度检查和审核不严。降低工程、材料质量检验标准、验收标准。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 1.加强对工作人员的廉政自律教育，认真调查、深入研究，对照“项目申请表”严格审核。 2.落实工程质量安全终身责任制，所有参建单位工作人员，按各自职责对其经手的工程质量负终身责任。工程建设、施工、监理、勘察、设计以及大宗材料和产品供应等相关单位要落实工程质量和安全生产主体责任。 3.加强过程检查，严格工程验收管理，参验人员验收结果终身负责制度。严格按照前期审定的项目内容、工作量、施工方案及时组织竣工验收，并公示验收结果。 |  |  |
| 责 任人 员 | 校产管理中心主任 | 风 险 等 级 | 高（ ）；中（√）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：校产管理中心基建科-造价管理科	  填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 工程项目竣工结算审计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 1.手续材料不齐全，不按规定程序审计。 2.拖延审计时间。 3.工程量审核不严。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 1.认真查验相关手续材料，加强现场工作量的复核工作，实行学校、校产管理中心基建科质量管理科、造价管理科等多部门、多人联合计量审核。 2.严格执行相关预算定核、同期市场造价信息价格进行审计。 3.加大对违规问题的处理处罚力度，追究有关责任人的责任。 |  |  |
| 责 任人 员 | 校产管理中心主任 | 风 险 等 级 | 高（ ）；中（√）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：会计核算中心会计	  填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 1.认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理准确及时。 2.对会计资料进行审核，保证真实性、合法性和完整性。 3.妥善保管原始凭证等各类会计资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 材料不齐全的也予以记账。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 认真查看核验相关材料，确保其真实性、合法性和完整性，建立领导复查复核制度。 |  |  |
| 责 任人 员 | 会计核算中心主任 | 风 险 等 级 | 高（ ）；中（√）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：单位法人代表	  填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 负责项目申请、方案上报、签订合同及施工管理和竣工验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 1.校长个人说了算，擅自决策、盲目决策。 2.未批先建、违规上项目。 3.项目经费超预算。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 1.坚持“三重一大”集体研究决定。 2.严格按程序规定操作。 3.实施责任追究制。 |  |  |
| 责 任人 员 | 教育局分管工程建设副局长 | 风 险 等 级 | 高（ ）；中（√）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

青浦区教育系统20万以下工程建设项目

廉政风险防控表

岗位名称：学校总务主任    	  填表时间：

| 岗 位 主 要 职 责 | 协助校长做好校舍改建、修缮的规划与实施； 负责组织会审施工；施工期间负责管理的质量和其他相关事项。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗 位 潜 在 廉 政 风 险 | 施工期间，不认真监管；在施工量的核定时，可能与施工方达成默契存在少量虚报。 |  |  |
| 防 范预 警措 施 | 1.加强教育和监督，做到实地当场核定施工量。 2.在校产管理中心基建科指导和监督下做好参建各方的沟通协调工作，加强施工过程管理。 |  |  |
| 责 任人 员 | 单位法人代表 | 风 险 等 级 | 高（ ）；中（√）；低（ ） |
| 廉 政 承 诺 | 职务： 签名： |  |  |

第三部分 相关法律法规和规范性文件依据

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《中华人民共和国合同法》

3.市府《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见的通知》

4.《上海市建设工程施工安全监督管理办法》

5.《上海市建设工程质量监督管理办法》

6.《上海市建筑和装饰工程预算定额2000》

7.《上海市安装工程预算定额2000》

8.《上海市园林工程预算定额2000》

9.《上海市房屋修缮预算定额2000》以及上海市建筑建材业发布的造价信息等

10.区府《进一步整治规范青浦区建筑市场实施方案》

11.《青浦区中小学校小额基建、修缮项目施工管理总承包企业准入制》

12.《青浦区中小学校小额基建、修缮项目具体操作流程》

13.《青浦区党政机关工作人员问责办法（试行）》

14.《青浦区教育系统领导干部问责办法（试行）》

15.《中共青浦区教育局委员会关于党风廉政建设责任制责任追究实施细则	》