关于对青浦区第六届人民代表大会第六次会议
第089号人大代表建议的答复
办理结果：解决采纳

夏卫锋、顾军燕、王家健、胡兵、李春、蒋春兰、侯廷永代表：
您在区第六届人民代表大会第六次会议上提出的第089号人大代表建议《关于加快启动秀横路西延伸段（外青松公路至新胜路）建设并往西延伸至青赵公路的建议》收悉。现将办理情况答复如下：
规划秀横路西起青赵公路，东至山周公路，全长约6.5公里。其选线专项规划调整于2021年8月获得批复。规划线路线路自青赵公路既有规划红线引出，过新胜路后向北偏折，紧贴S26沪常高速南侧走行，依次下穿久业路、上跨G1503后，在油墩港西侧接入现状油墩港大桥。现状秀横路已经建成两段，分别为S26香花桥收费站出口段、跨油墩港桥及以东路段。该项目正在分段推进中。
外青松公路至油墩港桥段总体长度约2.5km，红线宽度32-40m。主线二级公路、辅道为三级公路。包括道路、排水、桥梁及附属工程。该段已取得施工许可，项目施工分2个标段，标段分界位于G1503跨线桥西侧。目前1标因S26外青松节点方案正在调整，暂未开工，外青松公路立交专项规划已于今年2月获得批复。2标段已于2024年12月开工，目前完成建安的8%
青赵公路至外青松公路段，全长约3.8km，规划红线32-40m，规划等级为二级公路，建设内容包括道路、桥梁、排水、驳岸以及电气、绿化、交通等附属工程。S26香花桥收费站出口至新胜路已完成，目前新胜路至外青松公路段暂无实施计划，待后续外青松节点通车后，我委将结合交通流量需求，进一步深化方案，稳步推进该段项目。
后续，我委将持续推进秀横路项目，缓解东西向交通网络压力，持续深入区域综合交通规划研究，统筹推进青浦区道路路网优化工作。
感谢您对我们工作的理解与支持！
 

主办单位：青浦区建设和管理委员会
主要领导签发：                          
[bookmark: _GoBack]                                    2026年5月22日
	办理单位地址：青浦区城中北路155号
	邮政编码：201799

	办理单位分管领导：陆慧明

	责任人：陆晟
	联系电话：69228053





